RukoSrak



Emma Blanchoud – Min 1 b

Sebeillon

24 périodes

Xavier Carrel

(Nom et adresse du mandant)

Table des matières

1. SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................................ 3
   1. Titre ............................................................................................................................................ 3
   2. Description ................................................................................................................................. 3
   3. Matériel et logiciels à disposition .............................................................................................. 3
   4. Prérequis .................................................................................................................................... 3
   5. Cahier des charges ..................................................................................................................... 3
2. PLANIFICATION INITIALE .............................................................................................................. 4
3. ANALYSE FONCTIONNELLE ........................................................................................................... 4
   * 1. *Salle de sport* ........................................................................................................................... 4
     2. *Acceuil* ..................................................................................................................................... 5
     3. *Salle du Personnel* ................................................................................................................... 5
     4. *salle d'hôtel* ............................................................................................................................. 6
     5. *Chambre d'hôtel - 1* ................................................................................................................. 6
     6. *couloir* ...................................................................................................................................... 6
     7. *Karting* ..................................................................................................................................... 7
     8. *Piscine* ...................................................................................................................................... 7
     9. *Retaurant* ................................................................................................................................ 8
     10. *salle des repos* ....................................................................................................................... 8
     11. *Jardin* ..................................................................................................................................... 9
     12. *Bar* ......................................................................................................................................... 9
4. RÉALISATION .............................................................................................................................. 10
   1. Installation de l’environnement de travail ............................................................................... 10
   2. Installation ................................................................................................................................ 10
   3. Déroulement effectif ................................................................................................................ 10
   4. Processus d’intégration ............................................................................................................ 11
5. TESTS .......................................................................................................................................... 11
   1. Stratégie de test ....................................................................................................................... 11
   2. Dossier des tests ....................................................................................................................... 11
   3. Problèmes restants .................................................................................................................. 11
6. CONCLUSION .............................................................................................................................. 11
   1. Bilan des fonctionnalités demandées ...................................................................................... 11
   2. Bilan de la planification ............................................................................................................ 11
   3. Bilan personnel ......................................................................................................................... 11
7. DIVERS ........................................................................................................................................ 11

Auteur :Emma Blanchoud Création : 04.03.2024

* 1. Journal de travail ...................................................................................................................... 11

1. ANNEXES ..................................................................................................................................... 12

# 1 SPÉCIFICATIONS

## 1.1 Titre

**RukoSrak**

Une Oasis de Luxe, Divertissement et Sport

## 1.2 Description

Dans le cadre de la croissance touristique constante de la région, la mise en place d'un projet d'hôtel de quatre étages avec des installations haut de gamme telles qu'une piscine, une salle de sport et même une piste de karting sur le toit même s'impose comme une réponse stratégique et novatrice aux besoins du marché.

## 1.3 Matériel et logiciels à disposition

Les outils utilisés durant ce projet sont :

* Un PC Windows
* Sweet home 3D version 7.1 portable
* LibreOffice Community version : 7.4.7.2 (x64)

## 1.4 Prérequis

Connaissance de base de la méthodologie Scrum

## 1.5 Cahier des charges

*1.5.1 Objectifs et portée du projet*

Nous allons réaliser ce projet en équipe de 4 (Sacha, Ryan Mathis et Emma) durant 8 semaines. Ce projet consiste en la gestion de projet avec la méthode Scrum sur un projet de création d’un hôtel à partir d’une structure d’immeuble imposée sur sweet home 3d. Ce projet sera donc réalisé du 15 janvier au 4 mars dans le but final d’avoir acquis et compris la méthodologie Scrum et tous les logiciels utilisés pour, tel que github, icescrum, etc, …

*1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts*

A compléter… Il s’agit d’identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

*1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l’utilisateur)*

Quand le client recevra le modèle de l’hôtel terminé il pourra se balader d’étage en étage (sur le logiciel ou dans la vraie vie si on imagine que le bâtiment a été construit) pour voir de lui-même ce qu’il attendait.

# 2 PLANIFICATION INITIALE

Ce projet débute le 19.02.2024 et fini le 16.03.2024 avec des vacances du 12.02.2024 au 15.02.2024 et un jour de congé le 19.02.2024 en comptant 3 périodes dédiées par semaine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro du sprint | Dates | Sprint Review |
| 1 | 19-24 | 26.2 |
| 2 | 26-2 | 27.2 |
| 3 | 4-9 | 5.3 |
| 4 | 11-16 | 12.3 |

# 3 ANALYSE FONCTIONNELLE

### Salle de sport

|  |
| --- |
| En tant que gérant de l’hôtel, Je veux une salle de sport Pour que mes clients puissent garder la forme |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Sol | Dans la salle il y a un sol en parquet | | Tapis de course | Dans la salle il y a 4 tapis de course à la suite contre le mur direction grande vitre vue sur la piscine | | Baie vitrée | En face des tapis de course il y a une grande baie vitrée vue sur la piscine | | Emplacement | La salle de sport se trouve au 4e étage | | Machine | Dans la salle de sport il y a 10 machines de sport (4 tapis de courses, 3 banc abdominaux, 1 tour d'entraînement, 2 vélos d'intérieur) | | Taille de la salle | La surface de la salle fait la moitié d'un étage. | | Miroir | Sur le mur a droit de la façade de baie vitrée il y a des murs de miroir (mur entièrement fait de miroir) | | Fenêtre | En face du mur de baie vitrée il y a 5 fenêtres pour aérer et avoir la vue sur l'extérieur | | Lumière | Depuis la salle quand je regarde le plafond je vois 3 spots de lumière | |

### Accueil

|  |
| --- |
| En tant que gérant de l'hôtel je veux un accueil pour accueillir la cliente |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Luminosité | En entrant dans l'accueil par la porte principale au rez, il y a un lustre au milieu du plafond | | Comptoir | Au fond de la pièce au milieu du mur, il y a un comptoir | | Coin attente | Quand je rentre dans l'accueil à droite il y une table basse et un canapé et un fauteuil pour attendre. | | Sol | Dans la pièce le sol est en parquet | | Devant le comptoir | Devant le comptoir il y a deux fauteuils. | | Couloir | À gauche du comptoir dans le couloir qui rejoint la pièce suivante (le restaurant) il y a deux chaises confortables avec une petite table entre les deux | | Tapis | En dessous des deux chaises et de la table du couloir il y a un tapis. | | Couloir | Le couloir et l'accueil sont séparé d'un mur de la moitié de la hauteur de l'étage, il est perpendiculaire au mur derrière le comptoir de l'accueil qui mesure 8 mètres. | | Dimension | Depuis la devanture de l'hôtel on peut apercevoir un accueil qui fait la moitié de la taille du rez-de-chaussée | | Porte d'entrée | Depuis la devanture de l’hôtel on peut apercevoir deux entrées doubles de 3m d'écart depuis le milieu du mur | |

### Salle du Personnel

|  |
| --- |
| En tant que Patron Je veux une salle du Personnel Pour des réunions |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Salle du Personnel | À ma droite il doit avoir deux distributeurs d'eaux, sur le mur d'en face et non sur la droite après avoir tourné. | | Table ronde | Quand je passe la porte au milieu de la salle il y a une table ronde d'un rayon de 1.5 m | | Chaise | Il faut 10 chaises autour de la table confortable mais sans roue | | Interrupteur | Un interrupteur qui peut régler la luminosité de l'ampoule principale de la pièce directement sur la gauche | | Vidéoprojecteur | Un Projecteur placé sur un support sur le plafond pour mettre des images, sur un tableau de projection de 300x225 m. à bonne distance du tableau pour une image nette. | | Armoire | Une Armoire au fond à gauche de la pièce la poignée de la porte face au mur où est placé la porte 80x52 environ pour y placer des matériaux d'échange. | | La porte | Depuis l'intérieur de la pièce La porte sera placée à la gauche du mur qui donnera sur le couloir | | Emplacement | La salle du personnel se trouve de l'autre côté du puis de lumière par rapport a la salle de ménage | |

### Chambre d'hôtel 101

|  |
| --- |
| En tant qu'entrepreneur Je souhaite une chambre d'hôtel Pour dormir lors de mes déplacements |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Size | Depuis le couloir quand j'ouvre la porte je vois une pièce de 6 mètres par 6,3 mètres | | Windows | Depuis la porte quand je regarde en face de moi je vois une fenêtre de 1m x 2m qui se trouve au milieu du mure opposé | | Porte | Depuis le centre de la pièce quand je regarde la porte elle se trouve à égale distance entre la salle de bain et l'armoire | | Lit | Depuis le centre de la pièce, quand je regarde depuis le mur de droite en fonction de la porte je vois un lit à égale distance entre le mur de la porte et le mur de la salle de bain. | | Salle de bain | Depuis la porte, quand je regarde à gauche je vois une pièce de 2,5m sur 2,5m | | Porte secondaire | Depuis la porte quand je regarde la salle de bain se trouve une porte à 30 cm à gauche du mur de la porte d'entrée | | Contenu salle de bain | Depuis la porte de la salle de bain, quand je regarde au fond dans le coin à gauche se trouve une toilette. | | Contenu salle de bain - 2 | Depuis la porte de la salle de bain quand je regarde au fond dans le coin à droite je vois une baignoire et un lavabo à sa droite | | Table de chevet | Depuis le lit, quand je regarde sur la droite et/ou la gauche je vois 2 petites tables de chevet | | Table | Depuis le lit, quand je regarde à gauche du meuble TV, je vois une table ronde de 30cm de rayon | | Dressing | Depuis la porte d'entrée, quand je regarde sur la droite, je vois une grande armoire de rangement de 2m par 2m | | Table TV | Depuis le lit quand je regarde en face je vois un meuble de 1,5m sur 0,5m qui supporte la télé | | Emplacement | Depuis le premier étage, je peux accéder à ma chambre\_\_ | |

### Karting

|  |
| --- |
| En tant que parent je souhaite un Karting pour jouer avec mes enfants |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Accueil | Depuis le haut de l’escalier quand je regarde devant je vois un stand | | Sécurité | Depuis le haut des escaliers lorsque je regarde au tour de ce stand je vois des barrières de sécurité empêchant n'importe qui d'accéder à la piste | | Check | Depuis le stand quand je regarde à droite se trouve un portique donnant à un accès d'attente | | Couloir | Après le portique quand je regarde devant je vois un couloir parallèle au stand \*voir maquette\* | | Attente | Depuis l'entrée de la salle d’attente quand je regarde sur la droite se trouve une petite barrière donnant une vue sur la piste | | Kart | Depuis la salle d'attente quand je regarde à gauche de la barrière, je vois la file ou sont rangés les karts voire maquette | | Casque | Depuis la salle d’attente quand je regarde à l'opposé de la barrière je voie une armoire avec des casques | | Gant | Depuis la salle d'attente quand je regarde à droite de l’armoire je vois un bac contenant des gants | | Sécurité kart | Depuis la salle d’attente quand je regarde derrière la barrière je vois que dans les virages et autour du puis central, des pneus y sont installés en cas d'accidents | |

### Piscine

|  |
| --- |
| En tant que gérant de l’hôtel je veux une piscine qui est vue depuis la salle de sport pour que mes clients puissent aller se relaxer après le sport |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Emplacement | La salle piscine se trouve au 3e étage | | Taille | La salle fait la moitié d'un étage | | Grand bassin | Le grand bassin se trouve à droite du bâtiment depuis l'entrée sur la largeur | | Petit bassin | Le petit bassin se trouve sur la gauche du grand bassin derrière le puis | | Pataugeoire avec toboggan | La pataugeoire se trouve directement sur la gauche de la sortie d'ascenseur | | Chaise longue | Au bord droit du grand bassin depuis la sortie d'ascenseur entre le bassin et les fenêtre il y a 4 chaises longues des deux côtés de la chaise haute. | | Chaise haute | il y a une chaise haute pour un maitre-nageur au fond et au milieu de la pièce depuis la baie vitrée de la salle de sport. | | Couloir vestiaire | il y a un couloir qui donne sur les vestiaires direct a gauche de l'ascenseur de la piscine | |

### Restaurant

|  |
| --- |
| En tant que cuisinier Je veux une partie restaurant pour y accueillir les clients |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Baie vitrée | Depuis le couloir d'entrée Quand je regarde au centre du mur d'en face Se trouve une grande baie vitrée avec un passage vers l'extérieur (le jardin) | | Comptoir | Depuis le couloir de l'entrée, quand je regarde le mur de droite il y a un comptoir pour le personnel | | Tables | Dans le restaurant, quand je regarde dans la pièce il y a des tables de différentes grandeurs de 1 à 6 personnes pour une diversité et sera disposé comme sur l’image. jfif. | | Chaises | Quand je regarde les tables je vois des chaises selon la table | | Sortie extérieur Baie vitrée | Depuis le couloir de l'entrée quand je regarde au milieu du mur d'en face il a y 2 portes qui sont coulissantes | | Cuisine | Depuis le comptoir quand je regarde à gauche il y a une porte menant à la cuisine | | Lampadaires | Depuis le centre du restaurant quand je regarde le plafond Il y a des lampadaires suspendus | | Tables 1 (dim.) | Quand je regarde la table pour deux personnes Je vois une table de 80 x 60 cm, peut disposer 2 chaises | | Tables 2 (dim.) | Quand je vois la table pour six personnes Je vois une table 85 x 180 cm, peut disposer 6 chaises | | Tables 3 (dim.) | Quand je vois une table pour quatre personnes Je vois une table de 85 x 130 cm, peut disposer 4 chaises | |

### Espace de repo

|  |
| --- |
| En tant que les visiteurs veulent repos |
| Tests d’acceptance :   |  |  | | --- | --- | | Centre | Dans la salle quand j’entre au centre Je vois une table | | Espace repos | Dans l'espace sur le mur a côté de l'ascenseur Je vois une grande télé sur le mur | | Salle | Dans la salle quand j'entre Je vois 4 poufs | | Meuble | Dans la salle Quand j'entre sous le télé Je vois un petit meuble en bois dans lequel il y a console des jeux | | lumières | dans l'espace quand j'entre sur le tour du périmètre des deux murs Je vois des néon | | fenêtres | dans la salle quand j'entre il y a 2 fenêtres aux cotés de la télé | | stores | dans la salle quand j'entre sur des fenêtres Je vois des store | | bibliothèque | dans la salle quand j'entre à droite de la porte d'entrée Je vois une bibliothèque | |

### Jardin

|  |
| --- |
| En tant que gérant de l'hôtel je souhaite avoir un jardin afin d'enjoliver mon hôtel |
| Tests d'acceptance:   |  |  | | --- | --- | | Entrée | Depuis le restaurant, quand je regarde en face du mur qui sépare le restaurant de l'accueil. je vois des vitres qui font toute la longueur du mur jusqu'à la cuisine qui se trouve à droite. Et qui peut donner accès au jardin. | | size | Depuis la porte, quand j'observe le jardin je remarque que le la longueur du jardin est égale à la longueur du bâtiment et que la largeur est de 20m | | Fontaine | depuis l'une des porte quand je regarde au centre du jardin je vois une fontaine circulaire | | Haie | Depuis la porte, quand je regarde sur la gauche et la droite je voie une haie qui mesure toute la largeur du jardin par 1m de largeur | | Arbres | Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, je vois trois arbres à égales distances | | Barrière | Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, une barrière en bois sur toutes la longueur du jardin | | Banc | Depuis la porte, quand je regarde à droite et à gauche je vois des bancs contre le mur à 5 m des extrémité de la porte | | Sol | Depuis le jardin, quand je regarde le sol, je vois du gravier | | Poubelle | Depuis chaque banc, quand je regarde sur le côté extérieur par rapport à la porte, je vois des poubelles pour y jeter des déchets et également pour les fumeurs | |

### Salle de ménage

|  |
| --- |
| En tant que concierge, je souhaite une salle de ménage, afin de pouvoir ranger mes affaires de nettoyage |
| Tests d'acceptance:   |  |  | | --- | --- | | emplacement | Depuis le premier étage, quand je regarde à côté du puis de lumière, je vois la salle de rangement | | size | depuis le couloir, quand je regarde la salle,¨ je vois qu'elle mesure 3m x 5m | | Porte | Depuis le couloir, je vois que la porte se trouve au milieu du mur de 5 mètre | | Balais | Depuis la pièce, je remarque qu'elle contient 3 balais | | Aspirateur | Depuis la pièce, je remarque qu'elle contient 1 aspirateur | | Lumière | Depuis la pièce, quand je regarde au plafond, je vois une lumière simple qui éclaire toute la pièce | | Etagère | Depuis la porte, quand je regarde dans le coin gauche de la pièce, je vois une étagère | | Fenêtre | Depuis la pièce, je remarque qu'elle ne contient pas de fenêtre | |

### Vestiaire de la piscine

|  |
| --- |
| En tant que nageur, je souhaite un vestiaire, afin de pouvoir me changer. |
| Tests d'acceptance:   |  |  | | --- | --- | | Couloir | Depuis l'escalier, quand je regarde à droite, je vois un couloir | | Banc | Depuis l'escalier, quand je regarde à gauche je vois des bancs | | Lavabo | Depuis le vestiaire, quand je regarde a gauche et a droite du puis, je vois des lavabos | | Vestiaire | Depuis le vestiaires, quand je regarde en face du puits, je vois des cabines de 1,5m sur 1,5m | | Sol | Depuis le vestiaire, quand je regarde le sol, je vois un sol anti dérapant, | | Emplacement | le vestiaire se trouve au troisième étage | | tabouret | dans une cabine quand je regarde en face de la porte a droite je vois un tabouret | | Espace | Depuis la cabine, quand je regarde en hauteur, je vois un petit espace | |

# 4 RÉALISATION

## 4.1 Installation de l’environnement de travail


Nous allons utiliser un logiciel de modélisation 3D nommé Sweet Home 3D qui dispose de la version 7.1 portable. Elle a été installée depuis un navigateur web. Tous les logiciels utilisés fonctionnent sur l’OS Windows 10. Nous rédigeons également un rapport sur Word. Afin de sauvegarder notre travail de pouvoir y accéder depuis n’importe où, nous utilisons GitHub, qui contient un dossier livrables contenant tout notre travail, accessible depuis chaque release. Notre travail personnel est également sauvegardé sur nos SSD.

## 4.2 Installation


Installer l’application sweet home 3d sur le poste sur lequel nous allons travailler dans la version proposée dans le sous chapitre précèdent puis télécharger le dossier immeuble.sh3d pour l’ouvrir et commencer à utiliser.

## 4.3 Déroulement effectif

Burnup Chart :



Burndown chart :



## 4.4 Processus d’intégration

Notre équipe se compose de quatre membres ; Sacha Ryan, Mathis et Emma. Nous avons réalisé ce projet durant tout un trimestre et nous avons commencé a construire a partir de la cinquième semaine. Le produit final sera le bâtiment terminé et figurera dans le github dossier livrables

# 5 TESTS

## 5.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

Les tests on était réalisé au moment de la sprint review où l’on reprenait chaque testes et nous les notons OK ou KO en fonction de s’ils étaient respecté au pied de la lettre.

## 5.2 Dossier des tests

### Sprint 1

### Sprint 2

#### Salle de sport

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| sol | Dans la salle il y a un sol en parquet | OK  26 Feb |
| tapis de course | dans la salle il y a 4 tapis de course a la suite contre le mur direction grande vitre vue sur la piscine | OK  26 Feb |
| baie vitrée | en face des tapis de course il y a une grande baie vitrée vue sur la piscine | OK  26 Feb |
| emplacement | la salle de sport se trouve au 4e étage | OK  26 Feb |
| machine | dans la salle de sport il y a 10 machines de sport (4 tapis de courses, 3 banc abdominaux, 1 tour d'entraînement, 2 vélo d'intérieur) | OK  26 Feb |
| taille de la salle | la surface de la salle fait la moitié d'un étage. | OK  26 Feb |
| miroir | sur le mur a droit de la façade de baie vitrée il y a des murs de miroir (mur entièrement fait de miroir) | OK  26 Feb |
| fenêtre | en face du mur de baie vitrée il y a 5 fenêtres pour aérer et avoir la vue sur l'extérieur | OK  26 Feb |
| lumière | depuis la salle quand je regarde le plafond je vois 3 spot de lumière | OK  26 Feb |

### Sprint 3

#### Salle du Personnel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Salle du Personnel | à ma droite il doit avoir deux distributeurs d'eaux, sur le mur d'en face et non sur la droite après avoir tourner. | OK  4 Mar |
| Table ronde | Quand je passe la porte Au milieu de la salle Il y a une table ronde d'un rayon de 1.5 m | OK  4 Mar |
| Chaise | Il faut 10 chaises autour de la table confortable mais sans roue | OK  4 Mar |
| Interrupteur | Un interrupteur qui peut régler la luminosité de l'ampoule principale de la pièce directement sur la gauche | OK  4 Mar |
| Vidéoprojecteur | Un Projecteur placé sur un support sur le plafond pour mettre des images, sur un tableau de projection de 300x225 m. a bonne distance du tableau pour une image nette. | OK  4 Mar |
| Armoire | Une Armoire au fond à gauche de la pièce la poignée de la porte face au mur où est placé la porte 80x52 environ pour y placer des matériaux d'échange. | OK  4 Mar |
| La porte | Depuis l'intérieur de la pièce La porte sera placé à la gauche du mur qui donnera sur le couloir | OK  4 Mar |
| emplacement | la salle du personnel se trouve de l'autre côté du puis de lumière par rapport a la salle de ménage | OK  4 Mar |

#### Salle de ménage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| emplacement | Depuis le premier étage, quand je regarde à côté du puis de lumière, je vois la salle de rangement | OK  4 Mar |
| size | depuis le couloir, quand je regarde la salle,¨ je vois qu'elle mesure 3m x 5m | OK  4 Mar |
| Porte | Depuis le couloir, je vois que la porte se trouve au milieu du mur de 5 mètre | OK  4 Mar |
| Balais | Depuis la pièce, je remarque qu'elle contient 3 balais | OK  4 Mar |
| Aspirateur | Depuis la pièce, je remarque qu'elle contient 1 aspirateur | OK  4 Mar |
| Lumière | Depuis la pièce, quand je regarde au plafond, je vois une lumière simple qui éclaire toute la pièce | OK  4 Mar |
| Etagère | Depuis la porte, quand je regarde dans le coin gauche de la pièce, je vois une étagère | OK  4 Mar |
| Fenêtre | Depuis la pièce, je remarque qu'elle ne contient pas de fenêtre | OK  4 Mar |

#### Restaurant

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baie vitrée | Depuis le couloir d'entrée Quand je regarde au centre du mur d'en face Se trouve une grande baie vitrée avec un passage vers l'extérieur (le jardin) | OK  26 Feb |
| Comptoir | depuis le couloir de l'entrée, quand je regarde le mur de droite il y a un comptoir pour le personnel | OK  4 Mar |
| Tables | Dans le restaurant, quand je regarde dans la pièce il y a des tables de différentes grandeurs de 1 à 6 personnes pour une diversité et sera disposé comme sur l'image .jfif. | OK  4 Mar |
| Chaises | Quand je regarde les tables je vois des chaises selon la table | OK  4 Mar |
| Sortie ext. Baie vitrée | depuis le couloir de l'entrée quand je regarde au milieu du mur d'en face il a y 2 portes qui sont coulissantes | OK  4 Mar |
| Cuisine | Depuis le comptoir quand je regarde à gauche il y a une porte menant à la cuisine | OK  4 Mar |
| Lampadaires | Depuis le centre du restaurant quand je regarde le plafond Il y a des lampadaires suspendus | OK  26 Feb |
| Tables 1 (dim.) | Quand je regarde la table pour deux personnes Je vois une tables de 80 x 60 cm, peut disposer 2 chaises | OK  26 Feb |
| tables 2 (dim.) | quand je vois la table pour six personnes Je vois une table 85 x 180 cm, peut disposer 6 chaises | OK  26 Feb |
| tables 3 (dim.) | Quand je vois une table pour quatre personnes Je vois une table de 85 x 130 cm, peut disposer 4 chaises | OK  26 Feb |

### Sprint 4

#### Jardin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrée | Depuis le restaurant, quand je regarde en face du mur qui sépare le restaurant de l'accueil. je vois des vitres qui font toute la longueur du mur jusqu'à la cuisine qui se trouve à droite. Et qui peut donner accès au jardin. | OK  11 Mar |
| size | Depuis la porte, quand j'observe le jardin je remarque que le la longueur du jardin est égale à la longueur du bâtiment et que la largeur est de 20m | OK  11 Mar |
| Fontaine | depuis l'une des porte quand je regarde au centre du jardin je vois une fontaine circulaire | OK  11 Mar |
| Haie | Depuis la porte, quand je regarde sur la gauche et la droite je voie une haie qui mesure toute la largeur du jardin par 1m de largeur | OK  11 Mar |
| Arbres | Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, je vois trois arbres à égales distances | OK  11 Mar |
| Barrière | Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, une barrière en bois sur toutes la longueur du jardin | OK  11 Mar |
| Banc | Depuis la porte, quand je regarde à droite et à gauche je vois des bancs contre le mur à 5 m des extrémité de la porte | OK  11 Mar |
| Sol | Depuis le jardin, quand je regarde le sol, je vois du gravier | OK  11 Mar |
| Poubelle | Depuis chaque banc, quand je regarde sur le côté extérieur par rapport à la porte, je vois des poubelles pour y jeter des déchets et également pour les fumeurs | OK  11 Mar |

#### Piscine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| emplacement | la salle piscine se trouve au 3e étage | OK  11 Mar |
| taille | la salle fait la moitié d'un étage | OK  11 Mar |
| grand bassin | le grand bassin se trouve a droite du bâtiment depuis l'entrée sur la largeur | OK  11 Mar |
| petit bassin | le petit bassin se trouve sur la gauche du grand bassin derrière le puis | OK  11 Mar |
| pataugeoire avec toboggan | la pataugeoire se trouve directement sur la gauche de la sortie d'ascenseur | OK  11 Mar |
| chaise longue | au bord droite du grand bassin depuis la sortie d'ascenseur entre le bassin et les fenêtre il y a 4 chaises longues des deux côté de la chaise haute. | OK  11 Mar |
| chaise haute | il y a une chaise haute pour un maitre nageur au fond et au milieu de la pièce depuis la baie vitrée de la salle de sport. | OK  11 Mar |
| couloir vestiaire | il y a un couloir qui donne sur les vestiaires direct a gauche de l'ascenseur de la piscine | OK  11 Mar |

#### Espace de repo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| centre | dans la salle quand j' entre au centre Je vois une table | OK  11 Mar |
| espace repos | dans l'espace sur le mur a côté de l'ascenseur Je vois une grande télé sur le mur | OK  11 Mar |
| salle | dans la salle quand j'entre Je vois 4 poufs | OK  11 Mar |
| salol | dans la salle Quand j'entre sous le télé Je vois un petit meuble en bois dans lequel il y a console des jeux | OK  11 Mar |
| lumières | dans l'espace quand j'entre sur le tour du périmètre des deux murs Je vois des néon | OK  11 Mar |
| fenêtres | dans la salle quand j'entre il y a 2 fenêtres aux cotés de la télé | OK  11 Mar |
| stores | dans la salle quand j'entre sur des fenêtres Je vois des store | OK  11 Mar |
| bibliothèque | dans la salle quand j'entre à droite de la porte d'entrée Je vois une bibliothèque | OK  11 Mar |

#### Acceuil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| luminosité | En entrant dans l'accueil par la porte principale au rez, il y a un lustre au milieu du plafond | OK  4 Mar |
| Comptoire | au fond de la pièce au milieu du mur, il y a un comptoir | OK  26 Feb |
| coin attente | Quand je rentre dans l'accueil à droite il y une table basse et un canapé et un fauteuil pour attendre. | OK  26 Feb |
| sol | dans la pièce le sol est en parquet | OK  26 Feb |
| devant le comptoire | devant le comptoir il y a deux fauteuil. | OK  26 Feb |
| couloir | a gauche du comptoir dans le couloir qui rejoint la pièce suivante (le restaurant) il y a deux chaise confortable avec une petite table entre les deux | OK  26 Feb |
| tapis | en dessous des deux chaises et de la table du couloir il y a un tapis. | OK  26 Feb |
| couloir | le couloir et l'accueil sont séparé d'un mur de la moitié de la hauteur de l'étage, il est perpendiculaire au mur derrière le comptoir de l'accueil qui mesure 8 mètres. | OK  4 Mar |
| Dimension | depuis la devanture de l'hôtel on peut apercevoir un accueil qui fait la moitié de la taille du rez-chaussée | OK  26 Feb |
| Porte d'entrée | Depuis la devanture de l' hôtel on peut apercevoir deux entrées doubles de 3m d'écart depuis le milieu du mur | OK  26 Feb |

#### Chambre d'hôtel 101

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Size | Depuis le couloir quand j'ouvre la porte je vois une pièce de 6 mètres par 6,3 mètres | OK  26 Feb |
| Windows | Depuis la porte quand je regarde en face de moi je vois une fenêtre de 1m x 2m qui se trouve au milieu du mure opposé | OK  26 Feb |
| Porte | Depuis le centre de la pièce quand je regarde la porte elle se trouve à égale distance entre la salle de bain et l'armoire | OK  4 Mar |
| Lit | Depuis le centre de la pièce, quand je regarde depuis le mur de droite en fonction de la porte je vois un lit a égale distance entre le mur de la porte et le mur de la salle de bain. | OK  26 Feb |
| Salle de bain | Depuis la porte, quand je regarde à gauche je vois une pièce de 2,5m sur 2,5m | OK  4 Mar |
| Porte secondaire | Depuis la porte quand je regarde la salle de bain se trouve une porte à 30 cm à gauche du mur de la porte d'entrée | OK  4 Mar |
| Contenu salle de bain | Depuis la porte de la salle de bain, quand je regarde au fond dans le coin à gauche se trouve une toilette. | OK  4 Mar |
| Contenu salle de bain - 2 | Depuis la porte de la salle de bain quand je regarde au fond dans le coin à droite je vois une baignoire et un lavabo à sa droite | OK  4 Mar |
| Table de chevet | Depuis le lit, quand je regarde sur la droite et/ou la gauche je vois 2 petites tables de chevet | OK  4 Mar |
| Table | Depuis le lit, quand je regarde à gauche du meuble TV, je vois une table ronde de 30cm de rayon | OK  4 Mar |
| Dressing | Depuis la porte d'entrée, quand je regarde sur la droite, je vois une grande armoire de rangement de 2m par 2m | OK  4 Mar |
| Table TV | Depuis le lit quand je regarde en face je vois un meuble de 1,5m sur 0,5m qui supporte la télé | OK  4 Mar |
| emplacement | depuis le premier étage, je peux accéder à ma chambre\_\_ | OK  4 Mar |

### Sprint 5

#### Vestiaire de la piscine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Couloir | Depuis l'escalier, quand je regarde à droite, je vois un couloir | OK  12 Mar |
| Banc | Depuis l'escalier, quand je regarde à gauche je vois des bancs | OK  12 Mar |
| Lavabo | Depuis le vestiaire, quand je regarde a gauche et a droite du puis, je vois des lavabos | OK  12 Mar |
| Vestiaire | Depuis le vestiaires, quand je regarde en face du puits, je vois des cabines de 1,5m sur 1,5m | OK  12 Mar |
| Sol | Depuis le vestiaire, quand je regarde le sol, je vois un sol anti dérapant, | OK  12 Mar |
| emplacemement | le vestiaire se trouve au troisième étage | OK  12 Mar |
| tabouret | dans une cabine quand je regarde en face de la porte a droite je vois un tabouret | OK  12 Mar |
| Espace | Depuis la cabine, quand je regarde en hauteur, je vois un petit espace | OK  12 Mar |

#### couloir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telephones | Dans le couloir quand je me promène, sur les murs entre des portes Je vois deux téléphones sur tout l'étage | ??? |
| couloir | Dans le couloir il y a en tout 4 tableaux entre deux portes | ??? |
| lumiere | dans le couloir quand je passe à coté des portes Je vois des lumières au plafond | ??? |
| poubelle | dans couloir quand je passe Je vois des poubelles au deux coin les plus opposé de l'étage | ??? |
| machines | dans couloirs quand je passe a coté de la salle de ménage presque dans l'espace de repos Je vois une machine à vendre contre le mur | ??? |
| sol du couloir | dans le couloir quand je passe il y a de la moquette sur toute longueur de couloir | ??? |
| wifi | dans le couloir quand j'entre Je vois des bornes wifi au plafond pour les chambres placée de façon a ce que toute les chambres aient accès au wifi. | ??? |
| eau | dans le couloirs quand je passe Je vois une machine à l'eau a côté de la machine a vendre | ??? |

#### Karting

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Depuis le haut de l'escalier quand je regarde devant je vois un stand | OK  11 Mar |
| Sécurité | Depuis le haut des escaliers lorsque je regarde au tour de ce stand je vois des barrières de sécurité empêchant n'importe qui d'accéder à la piste | OK  11 Mar |
| Check | depuis le stand quand je regarde à droite se trouve un portique donnant à un accès d'attente | OK  11 Mar |
| couloir | Apres le portique quand je regarde devant je vois un couloir parallèle au stand \*voir maquette\* | OK  11 Mar |
| Attente | Depuis l'entrée de la salle d'attente quand je regarde sur la droite se trouve une petite barrière donnant une vue sur la piste | OK  12 Mar |
| Kart | depuis la salle d'attente quand je regarde à gauche de la barrière, je vois la file ou sont rangés les karts voir maquette | OK  11 Mar |
| Casque | Depuis la salle d'attente quand je regarde à l'opposé de la barrière je voie une armoire avec des casques | OK  11 Mar |
| Gant | depuis la salle d'attente quand je regarde à droite de l'armoire je vois un bac contenant des gants | OK  12 Mar |
| Sécurite kart | depuis la salle d'attente quand je regarde derrière la barrière je vois que dans les virages et autour du puis central, des pneus y sont installés en cas d'accidents | OK  12 Mar |

## 5.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

* Date de découverte
* Impact
* Comment le contourner
* Piste de résolution

# 6 CONCLUSION

## 6.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s’agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n’est pas le cas, estimer en « % » ou en « temps supplémentaire » le travail qu’il reste à accomplir pour terminer le tout.

## 6.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

## 6.3 Bilan personnel

Si c’était à refaire:

* Qu’est-ce qu’il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
* Qu’est-ce qu’il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ? Qu’est que ce projet m’a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, … Remerciements, signature, etc.

# 7 DIVERS

## 7.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu’une activité de recherches a été entreprise, il convient d’énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

**7.2 Bibliographie**

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

**7.3 Webographie**

Références des sites Internet consultés durant le projet.

# 8 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)

Guide(s) d’utilisation et/ou guide de l’administrateur

Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.). Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.